Nhiệm vụ 1:

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: chức năng kiểm tra điện thoại, kiểm tra đường link và gửi cảnh báo đã đáp ứng DoD PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: chức năng nào chưa hoàn thành và chưa kiểm thử |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Người dùng mở hệ thống → nhập số cần kiểm tra → kiểm tra link → xem cảnh báo → xác nhận đã hiểu kết quả,Người demo: Developer phụ trách chức năng được demo |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Trong quá trình demo, thao tác nào khiến bạn gặp khó khăn nhất - Thông báo hiển thị khi gặp lỗi có cần điều chỉnh không, nên điều chỉnh những gì |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2:

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Không phù hợp, chỉ trình diễn PBI-01,02,03 là các PBI đã hoàn thành và đánh dấu PBI-04 và PBI-05 là chưa hoàn thành và ghi lí do |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Không phù hợp, Sprint Review không phải là buổi báo cáo công việc mà là cùng Stakeholder xem Increment và lấy phản hồi dựa trên Sprint Goal |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Không nên chỉ dành 3 phút cuối để lấy ý kiến Stakeholder mà phải phân bố thời gian hỏi xuyên suốt Review. Product Owner cùng Stakeholders thảo luận và điều chỉnh Product Backlog dựa trên phản hồi. Scrum Master hỗ trợ sự kiện diễn ra hiệu quả. |

Nhiệm vụ 3:

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Do chức năng không nằm trong Sprint Goal, Product Owner sẽ đánh giá và xem xét việc nưa nó vào Sprint sau, không để ở Sprint này |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi nhận lỗi giao diện, bổ sung thông tin và điều kiện tái hiện lỗi vào Product Backlog hoặc hệ thống theo dõi lỗi. Product Owner cùng Developers đánh giá mức độ ưu tiên và thống nhất cách sửa. |